S/W개발실 주간회의(6.3)
실시사항
· [bookmark: _Hlk168295240]노인 낙상 알고리즘 모듈화
· 모델 학습 및 평가 전과정 모듈화 완료
· 모델 학습 및 평가 결과 pdf 레포트 문서 저장 기능 구현 완료
· 노인 낙상 검출 알고리즘 고도화
· Resampling 기법에 따른 성능 비교 (진행 중)
· 현행 알고리즘(DNN)과 선행연구 모델(Conv+LSTM) 성능 비교 (진행 중)
· 추락 검출 메시지 외부시스템 전달 기능 개발
· 추락 발생時 특정 URL로 HTTP Form Data 형식으로 메시지 전달
· 선진ERS와 메시지 전달 테스트 진행 중
· 노인 낙상 메시지 전달 및 사용자 앱 개발
· (서버) SMS 기반 사용자 등록 및 로그인 기능 구현
· (서버) MQTT 메시지 및 위험도⋅보행수⋅위치 정보 → DB 저장 기능 구현
· (앱) 디바이스 자동 등록 및 HW 오류 감지時 스낵바⋅알람 표시 기능 구현
· BLE Central 모드 드라이버 개발)
- 기술문서 확인 및 초기화 파트 구현
· BLE 출고 작업 지원
· 총 9개 MCU 출고 작업 완료
