## Slide 1: SK 쉴더스 센서 차폐 일정표
9월
18 ~ 22
25 ~ 27
10월
4 ~ 6
10 ~ 13
16 ~ 20
23 ~ 31
PCB 준비
입고 / 검수
PCB 교체
펌웨어 입력
출고
PCB 준비 : 20일 부터 작업 가능
작업 공간 여건 상 제품 입고는 순차적으로 진행 가능 함(1주당 100개)
- 9월 18일부터 택배를 통한 입고 요청
PCB 교체와 펌웨어 입력 후 SK쉴더스로 전달 예정