영유아 앱 기능 정리 및 완성기간 예정
						      고성욱 연구원

1. 기능구현완료 상황 
A. 블루투스 스캔,연결,데이터수신 기능 
B. 데이터 저장기능 
C. 블루투스 연결 유지기능
D. 백그라운드 기능
E. 알람기능
 
2. 구현 예정 기능 
A. UI 완성 예정 (10월 11일까지) – 현재 전체 화면은 구현되었으나, 자잘한 UI구현을 위해 시간이 좀더 필요 
B. 데이터 수신후 그래프 보여주기 (10월16일 까지)

3. 1차 전체 완료 예정 일자 (10월 19일) – 실장님 먼저 피드백 예정
