영유아 앱 기능 정리 및 완성기간 예정

고성욱 연구원

- 기능구현완료 상황

  - 블루투스 스캔,연결,데이터수신 기능

  - 데이터 저장기능

  - 블루투스 연결 유지기능

  - 백그라운드 기능

  - 알람기능

- 구현 예정 기능

  - UI 완성 예정 (10월 11일까지) – 현재 전체 화면은 구현되었으나, 자잘한 UI구현을 위해 시간이 좀더 필요

  - 데이터 수신후 그래프 보여주기 (10월16일 까지)

- 1차 전체 완료 예정 일자 (10월 19일) – 실장님 먼저 피드백 예정